vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 18 odst. 5, v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce s obcí smlouvu, následující výzvu k  podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Rekonstrukce sokolovny

1. Identifikační údaje o veřejném zadavateli

Název zadavatele: Městys Častolovice

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce sokolovny

IČ/DIČ zadavatele: 00274780/ CZ 00274780

Kontaktní adresa zadavatele: Masarykova 10, 517 50 Častolovice

Osoba zastupující zadavatele: Mgr. Jarmila Novohradská

Telefon: +420 494 321 726

E-mail: starosta@ou-castolovice.cz

Zástupce zadavatele:

Název zástupce: RNDr. Tomáš Kytlík

Sídlo zástupce:  Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ : 76063011

Zastoupený: RNDr. Tomášem Kytlíkem

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Kytlík

Mobil: +420 722 943 646

E-mail: tomas.kytlik@seznam.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

2.1.  Druh veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce sokolovny dle předložené projektové dokumentace (viz Příloha č. 3).

Technologický postup provádění stavebních prací na jednotlivých stavebních objektech musí být zhotovitelem zajištěn tak, aby hrubá stavba přístavby a rekonstrukce schodiště provedl zhotovitel v období od 1.7.2013 do 31.7.2013.

Před zahájením prací bude s objednatelem odsouhlasen přesný harmonogram prací, v němž budou uvedeny termíny provádění jednotlivých stavebních objektů dle projektové dokumentace.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

2.3 Prohlídka místa plnění:

Zadavatel umožní všem zájemcům oprávněným k předložení nabídky prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění bude umožněna po telefonické dohodě s paní Mgr. Jarmilou Novohradskou, tel. 736 761 998, případně s paní Hojnou, tel. 494323911..

2.4 Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

2.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1,5 mil. Kč bez DPH.

3.  Obchodní podmínky

Součástí nabídky bude návrh smlouvy, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v textu výzvy a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce.

Závazný návrh smlouvy o dílo je přílohou č. 4. výzvy k podání nabídek. Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s tímto návrhem smlouvy a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele v tomto návrhu smlouvy uvedené.

Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Vybraná ujednání z přílohy č.4:

a) záruka za jakost všech částí stavebních prací v měsících – 60 měsíců

b) 	předpokládané zahájení díla: 1.7.2013

nejzazší termín dokončení díla – 31.8.2013.

Uchazeč může nabídnout i kratší termín provedení předmětného díla.

c) 	platební podmínky - cena za provedení díla bude uhrazena v jedné splátce a to na základě faktury se splatností 30 dnů ode dne doručení, fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení a úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez závad a nedodělků nebo po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Zálohy nebudou poskytovány.

d) 	smluvní sankce za nedodržení termínu dokončení  - 3.000,-Kč/den.

smluvní sankce za nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby - v Kč za každý započatý den prodlení a vadu: 1.000,- Kč

- dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik

- zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit.

V případě škody způsobené činností zhotovitele objednateli nebo třetí osobě na majetku hradí škodu v plné výši zhotovitel.

- za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu stavby zhotovitel

- úhrada nákladů za dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu díla, budou řešeny dodatkem smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeč o zakázku prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:

1) čestným prohlášením o tom, že uchazeč nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely podání nabídky uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů pouze prostřednictvím čestného prohlášení uvedeným v příloze č. 2.

2a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

2b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské

oprávnění či licenci,

3) seznam 3 dodávek realizovaných dodavatelem za posledních 5 let (včetně osvědčení objednatelů o řádném plnění, předávací protokol nebo smlouvu o uskutečnění plnění dodavatele), kde bude prokázáno, že uchazeč předkládající nabídku provedl min. 1 zakázku obdobného charakteru (rekonstrukce budov občanské vybavenosti) – ve finančním objemu min. 0,7 mil. Kč bez DPH/1 stavbu.

Nabídka může obsahovat kopie uvedených dokladů. Originály nebo ověřené kopie předloží

vybraný zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo.

5. Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky, na kterou podává svoji nabídku. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídková cena bude zpracována podle členění dle přiložené projektové dokumentace - příloha č. 3. Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH podle formuláře „krycí list nabídky – příloha

č. 1“, která je součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší

náklady, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem apod.) Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

a) celkovou rekapitulací na krycím listu rozpočtu – tj. soupisem celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny celkem a s uvedením celkové nabídkové ceny vč. DPH ve shodném členění

b) položkovými rozpočty na jednotlivé části stavebních prací vyplněné ve všech položkách výkazu výměr

Změna (překročení) nabídkové ceny je možné v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6.  Obsah a zpracování nabídky

- Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení – originál v písemné podobě a v českém jazyce nabídka bude podána v jednom svazku, písemně a v jedné  řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Rekonstrukce sokolovny“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení. Obálka bude opatřena nápisem „NEOTVÍRAT“.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl

- Zadavatel upřednostňuje číslování všech listů nabídky včetně příloh vzestupnou řadou

- Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

- Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče.

- Krycí list nabídky – pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč využije přílohu č. 1 ZD. Na krycím listu budou vyplněny všechny údaje.

- Doplnění, přepisování nebo úpravy jakéhokoliv ustanovení do návrhu smlouvy nebo jiných příloh uchazečem, které by následně zadavatel shledal, a to byť třeba i jen částečně, jako rozporuplné se zadávacími podmínkami (vyjma těch, která prokazatelně a jednoznačně jsou pro zadavatele výhodnější, než je úprava v zadávacích podmínkách), je vždy jednoznačným důvodem k vyloučení nabídky takovéhoto uchazeče ze zadávacího řízení.

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list nabídky (příloha č. 1)

- čestné prohlášení dle vzoru (příloha č. 2)

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky

- oceněný výkaz výměr dle jednotlivých objektů

- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,

- podpis oprávněné osoby oprávněné za uchazeče jednat a podepisovat dle oprávnění k podnikání popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky,

- cenová nabídka musí obsahovat zadavatelem předloženou celkovou rekapitulaci ceny v členění dle jednotlivých částí stavebních prací, v textové části bude uvedeno, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče k realizaci stavby, nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou. Cenová nabídka bude doložena kompletním rozpočtem uchazeče,

- čestné prohlášení uchazeče o subdodavatelích, že subdodavatele při plnění veřejné zakázky uchazeč nevyužije. Uchazeč nesmí postoupit zakázku jako celek jinému dodavateli. Uchazeč, pokud by měl v úmyslu části zakázky zadat subdodavatelům, specifikuje tyto části věcně a finančně a uvede obchodní jméno a IČ subdodavatelů (viz příloha č. 5),

- další požadavky vyplývající z této výzvy.

7. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených názvem „NEOTVÍRAT“ a názvem „Rekonstrukce sokolovny“, opatřených na uzavření razítkem či podpisem uchazeče.

Nabídky budou přijímány osobně v podatelně Úřadu městyse Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice v pracovní dny – v pondělí a ve středu od 8.00 hod do 17.00 hod, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 hod do 15.00 hodin a v pátek od 8.00 hod do 14.30 hod.. Poslední den lhůty, tj.  24.6.2013 pak do 12:00 hodin, a to na adrese:

#### Městys Častolovice

Masarykova 10

517 50 Častolovice

V případě zaslání poštou použijte adresu pro osobní doručení nabídek. Při podání nabídek poštou se za datum převzetí považuje datum a hodina doručení zadavateli.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24 .6.2013 ve 12.00 hodin.

Neveřejné otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 24.6.2013 v sídle zadavatele.

9. Závěrečná ustanovení a další podmínky zadavatele

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

- Poskytování dodatečných informací

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu doručí uchazeči ve stanovené lhůtě e-mailem na adresu Mgr. Jarmila Novohradská (starosta@ou-castolovice.cz) zároveň poštou na adresu zadavatele.

Adresa pro vyžádání si dodatečných informací

Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči nebo zájemci ve stanovené lhůtě e-mailem na adresu: RNDr. Tomáš Kytlík (tomas.kytlik@rychnov-city.cz) zároveň poštou na adresu zadavatele.

Forma vyžádání dodatečných informací

Žádost o dodatečné informace musí být písemná.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude provedena písemnou formou.

Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům vráceny.

Plnění zakázky musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávací dokumentaci a musí být v souladu s plány, s množstevními údaji, mírami a pokyny.

Uchazeč je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení, ani se zpracováním a podáním nabídky.

Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení.

Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.

Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. Uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem jen na část zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit příp.  vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.

Nesplnění podmínek zadání je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti.

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo a všech jejich změn a dodatků na Profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. Tato smlouva o dílo a informace v ní obsažené nejsou předmětem obchodního tajemství Zhotovitele.

Zhotovitel předloží veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, kterým při plnění předmětu veřejné zakázky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky uvedené ve smlouvě a to nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Nepředložením tohoto seznamu je považováno dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, za správní delikt, který je sankcionován pokutou.

## Priorita jednotlivých dokumentů

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v zadávací dokumentaci, smlouvě o dílo a ve všeobecných obchodních podmínkách, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou ustanovení smlouvy o dílo.

V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o poskytnutí Vaší nabídky se splněním výše uvedených

podmínek.

Tento dokument „Zadávací dokumentace“ obsahuje 7 stran textu.

V Častolovicích dne 14.6.2013

Mgr. Jarmila Novohradská

Starostka městyse

Přílohy výzvy v elektronické podobě:

Příloha č.1 - Krycí list nabídky

Příloha č.2 - Vzor čestného prohlášení

Příloha č.3 – Projektová dokumentace a výkaz výměr

Příloha č.4 – Smlouva o dílo

Příloha č.5 – Čestné prohlášení o subdodavatelích